**Форма 10. Информация об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование инвестиционной программы | Инвестиционная программа АО "Томская генерация" в сфере теплоснабжения на 2019 - 2023 год. |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 29.10.2018 г.  (Приказ ДТР ТО № 1-716/9(229)) |
| Цели инвестиционной программы | Повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий) | Департамент тарифного регулирования Томской области  (Официальный сайт <http://rec.tomsk.gov.ru/>) |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Томска |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2019-2023 |

**Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы**

| **Наименование мероприятий** | **Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. без НДС** | | | | | **Источник финансирования** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **ИТОГО по АО "Томская генерация"** | **290 941** | **313 823** | **318 827** | **315 967** | **342 626** |  |
| Реконструкция градирен №№ 1,2,3,4 (реконструкция камер переключения) на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 640 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция атмосферных деаэраторов ст. №№ 2,3 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 679 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция главного корпуса в осях 30-41 Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 140 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предочистке на Томской ГРЭС-2 | 0 | 5 189 | 2 673 | 8 014 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы газоснабжения котла № 12 на Томской ГРЭС-2 | 63 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция масляных выключателей С-3, С-4 ВЛ 110 кВ открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2 | 0 | 2 959 | 3 536 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 10 на Томской ГРЭС-2 | 12 273 | 0 | 30 539 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 12 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 10 508 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция защит главного щита управления (дифференциальная защита 1,2 систем шин 110кВ, устройства резервирования при отказе выключателя, устройства релейной защиты и автоматики междушинного масляного выключателя 110кВ) на Томской ГРЭС-2 | 11 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Монтаж приточно-вытяжной вентиляции рабочих мест машинистов котлов центрального щита управления котлами СТ.№3-9 на Томской ГРЭС-2 | 689 | 0 | 2 582 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции Томской ГРЭС-2 | 0 | 6 888 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 35 кВ на Томской ГРЭС-2 | 267 | 0 | 4 220 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция релейной защиты и автоматика блока Д8Г и системы возбуждения турбогенератора ст. № 8 с заменой обмотки статора на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 112 515 | 7 030 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№8 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 15 740 | 4 063 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция турбоагрегата ст. №6 на Томской ГРЭС-2 | 29 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция стенового ограждения главного корпуса с заменой остекления оконных проемов (ряд Д ось14-28) на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция оконных проемов главного корпуса ряд Д ось 14-28) | 2 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 12 на Томской ГРЭС-2 | 1 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция участка правого парового коллектора высокого давления поперечных связей на Томской ГРЭС-2 | 0 | 11 724 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция схемы и сооружений системы гидрозолошлакоудаления | 0 | 8 049 | 0 | 42 395 | 40 170 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция баков регенерационных вод № 1,2 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 193 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция оборудования предоочистки химического цеха с заменой шатра осветлителя №4 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 119 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция механических фильтров предочистки на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 252 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегатах ст. №№ 7,8 на Томской ГРЭС-2 | 2 608 | 2 961 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция трубного пучка основного бойлера № 2 турбоагрегата ст.№ 3 на Томской ГРЭС-2 | 5 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция наружного пожарного водовода на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб) | 0 | 935 | 1 276 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 11 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 1 592 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция сливной эстакады мазутонасосной станции на Томской ГРЭС-2 | 690 | 0 | 19 155 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы вентиляции площадки подготовки воды химического цеха на Томской ГРЭС-2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации трактов топливоподачи на Томской ГРЭС-2 | 267 | 5 374 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация АСУТП турбоагрегата №2 и узла подпитки на Томской ГРЭС-2 | 0 | 3 655 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №7 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 3 427 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата № 8 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 3 877 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Монтаж модульной автозаправочной станции на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 2 351 | 12 057 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 1 373 | 1 407 | 2 435 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция подпиточных водоводов на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 5 551 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция автодороги от центрального склада до грузовой проходной с автостоянкой на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция паропровода котла ст.№6 уч.7 от сварного стыка №137 до сварного стыка №166 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 579 | 0 | 23 292 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция трубного пучка пикового бойлера № 3 котлоагрегата ст. № 10 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 966 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция трубного пучка сетевого подогревателя ОБ-1 ТГ-3 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 5 910 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкции автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации зданий и сооружений Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 935 | 5 504 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция разгрузочной рампы и ячеек соли реагентного отделения здания объединенно - вспомогательного корпуса на Томской ТЭЦ-3 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики масло - мазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3 | 8 653 | 3 860 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха на Томской ТЭЦ-3 (Реконструкция технологических трубопроводов химического цеха с применением трубопроводов из поливинилхлорида) | 2 326 | 0 | 0 | 4 845 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция дренажно - распределительных устройств Na - катионитовых фильтров водоподготовительной установки подпитки теплосетей химического цеха на Томской ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 024 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3 | 17 823 | 12 530 | 628 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3 | 14 047 | 13 658 | 2 698 | 15 839 | 3 227 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн на Томской ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн) | 566 | 1 198 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3 | 4 272 | 3 898 | 627 | 4 111 | 1 503 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция аккумуляторной батареи главного корпуса на Томской ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 180 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы резервного питания защитного сооружения с заменой дизель-генератора на Томской ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция диспетчерской технологической связи блочного и группового щитов управления на Томской ТЭЦ-3 | 0 | 254 | 0 | 0 | 8 633 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция пожарной сигнализации зданий на Томской ТЭЦ-3 | 0 | 595 | 0 | 0 | 11 037 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция масло - мазутного хозяйства (замена теплоизоляции мазутных баков на современные материалы) на Томской ТЭЦ-3 | 2 266 | 0 | 0 | 2 502 | 2 617 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция оборудования масломазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3 | 1 012 | 0 | 30 391 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция антикоррозионной защиты оборудования водоподготовки на Томской ТЭЦ-3 | 1 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы вентиляции склада жидких реагентов с монтажом средств контроля загазованности воздуха на Томской ТЭЦ-3 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация информационно-измерительной системы на Томской ТЭЦ-3 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация программно-технического комплекса вибродиагностики турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 541 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация электрогидравлической системы регулирования турбоагрегата №1 на Томской ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-3 | 0 | 752 | 2 395 | 2 020 | 1 176 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция IV ступени пароперегревателя к/а 1Б | 0 | 0 | 39 648 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Внедрение дублирующих средств контроля и управления уровнями с сигнализацией предаварийных ситуаций в реагентном отделении химического цеха (Реконструкция химического цеха) | 0 | 0 | 1 747 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 11 456 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 5 на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 46 053 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства - 35 кВ подстанции "ПРК" на Томской ТЭЦ-1 | 380 | 0 | 8 494 | 6 631 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция компрессорных установок главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | Амортизация текущего периода |
| Техперевооружение газораспределительного пункта на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 495 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута на Томской ТЭЦ-1 | 5 872 | 9 839 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция кровли главного корпуса ТЭЦ-1 в осях А - Б (1 - 16) на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 4 200 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса в осях А - Д, 1 - 22 на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 15 501 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы автоматической пожарной сигнализации в кабельных каналах главного корпуса пиковой резервной котельной на Томской ТЭЦ-1 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 4 на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 2 647 | 0 | 0 | 51 063 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация АСУТП котла ст. №1 на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 3 478 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция узла подпитки тепловой сети на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 527 | 0 | 7 891 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Внедрение системы технологического видеонаблюдения на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 326 | 1 778 | 582 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Техническое перевооружение оборудования мазутного хозяйства Томской ТЭЦ-1 | 0 | 1 089 | 25 878 | 2 877 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, ГРЭС-2 | 15 187 | 44 907 | 3 659 | 30 194 | 409 | Амортизация текущего периода |
| Модернизации системы видеонаблюдения в здании Исполнительного аппарата | 378 | 3 493 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы видеоконференцсвязи в исполнительном аппарате | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 737 | Амортизация текущего периода |
| Внедрение системы бесперебойного электропитания узлов связи и серверных помещений | 0 | 0 | 0 | 771 | 3 750 | Амортизация текущего периода |
| Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы сбора данных, расчета технико-экономических показателей станций, оптимизации работы оборудования, коммерческой диспетчеризации и энерготрейдинга | 8 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Модернизация системы освещения на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 159 | 12 908 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Приобретение спецтехники и автотранспорта | 16 015 | 37 338 | 2 004 | 5 799 | 12 017 | Амортизация текущего периода |
| Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного и общехозяйственного назначения | 8 243 | 9 095 | 5 928 | 7 549 | 7 606 | Амортизация текущего периода |
| Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения (оборудование ИТ и лицензии) | 8 824 | 16 010 | 19 669 | 8 243 | 8 936 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 12 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2 | 40 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция золоулавливающей установки котельного агрегата ст. № 11 с установкой эмульгаторов 2 поколения на Томской ГРЭС-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 468 | Амортизация текущего периода |
| Реконструкция градирни №1 на Томской ГРЭС-2 | 0 | 2 443 | 84 859 | 0 | 0 | Амортизация текущего периода |
| Монтаж локальных очистных сооружений ливневых стоков на Томской ТЭЦ-1 | 0 | 0 | 0 | 9 851 | 0 | Амортизация текущего периода |

**Показатели эффективности реализации инвестиционной программы**

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | | | | | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 |
| Инвестиционная программа АО "Томская генерация" в сфере теплоснабжения на 2019 – 2023 гг | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | | | | | | | |
| АО "Томская генерация" - ГРЭС-2 | 137,21 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 161,30 | 134,80 | 167,22 |
| АО "Томская генерация" – ТЭЦ-3 | 156,50 | 156,50 | 156,50 | 156,50 | 132,91 | 158,00 |
| АО "Томская генерация" – ТЭЦ-1 | 153,20 | 153,20 | 153,20 | 153,20 | 157,40 | 156,80 |

**Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год**

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год (2020), тыс. руб. без НДС | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 квартал 2020 | ИТОГО по АО "Томская генерация" | 279,28 |  |
| Реконструкция баков коагулированной воды №№ 1 - 5 на предочистке на Томской ГРЭС-2 | 4,62 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция масляных выключателей С-3, С-4 ВЛ 110 кВ открытого распределительного устройства 110 кВ на Томской ГРЭС-2 | 2,90 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция поверхностей нагрева котельного агрегата № 12 на Томской ГРЭС-2 | 10,86 | амортизация текущего периода |
| Модернизация рыбозащитных устройств на водозаборных оголовках береговой насосной станции Томской ГРЭС-2 | 6,80 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция пароперегревателя 1ой ступени котла ст.№8 на Томской ГРЭС-2 | 0,93 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция участка правого парового коллектора высокого давления поперечных связей на Томской ГРЭС-2 | 11,43 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция шумоглушителей и главных предохранительных клапанов на котлоагрегатах ст. №№ 7,8 на Томской ГРЭС-2 | 2,88 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция наружного пожарного водовода на Томской ГРЭС-2 (Реконструкция наружного пожарного водовода с применением полиэтиленовых труб) | 0,97 | амортизация текущего периода |
| Модернизация системы управления мельничными вентиляторами котлоагрегата ст. № 11 на Томской ГРЭС-2 | 1,60 | амортизация текущего периода |
| Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации трактов топливоподачи на Томской ГРЭС-2 | 5,39 | амортизация текущего периода |
| Модернизация АСУТП турбоагрегата №2 и узла подпитки на Томской ГРЭС-2 | 3,60 | амортизация текущего периода |
| Модернизация оборудования контрольно - измерительных приборов и автоматики масло - мазутного хозяйства на Томской ТЭЦ-3 | 4,18 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция электролизной установки с рессиверным хозяйством 2хСЭУ-10 на Томской ТЭЦ-3 | 12,91 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 220 кВ с заменой масляных выключателей типа У-220-2000/40У1 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3 | 14,17 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн на Томской ТЭЦ-3 (Техническое перевооружение склада химических реагентов в здании объединенно-вспомогательного корпуса с устройством поста выгрузки кислоты и щелочи из автоцистерн) | 1,55 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция открытого распределительного устройства 110 кВ с заменой масляных выключателей типа ВМТ-110 на элегазовые на Томской ТЭЦ-3 | 3,31 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция диспетчерской технологической связи блочного и группового щитов управления на Томской ТЭЦ-3 | 0,24 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция пожарной сигнализации зданий на Томской ТЭЦ-3 | 0,56 | амортизация текущего периода |
| Модернизация информационно-измерительной системы на Томской ТЭЦ-3 | 0,76 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-3 | 0,74 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция мазутных подогревателей на Томской ТЭЦ-1 | 10,99 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 5 на Томской ТЭЦ-1 | 45,55 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и охлаждения баков хранения мазута на Томской ТЭЦ-1 | 9,65 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция кровли объединенно - вспомогательного корпуса в осях А - Д, 1 - 22 на Томской ТЭЦ-1 | 12,64 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция системы газоснабжения котла ст. № 4 на Томской ТЭЦ-1 | 2,38 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция узла подпитки тепловой сети на Томской ТЭЦ-1 | 0,49 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция огнезащитного покрытия кабельных линий на Томской ТЭЦ-1 | 0,32 | амортизация текущего периода |
| Техническое перевооружение оборудования мазутного хозяйства Томской ТЭЦ-1 | 1,02 | амортизация текущего периода |
| Монтаж интегрированного комплекса инженерно - технических средств охраны на Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ-1, ГРЭС-2 | 43,40 | амортизация текущего периода |
| Модернизации системы видеонаблюдения в здании Исполнительного аппарата | 2,71 | амортизация текущего периода |
| Приобретение спецтехники и автотранспорта | 36,11 | амортизация текущего периода |
| Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного и общехозяйственного назначения | 8,36 | амортизация текущего периода |
| Приобретение оборудования, не требующего монтажа и не входящего в сметы строек, производственного назначения (оборудование ИТ и лицензии) | 13,35 | амортизация текущего периода |
| Реконструкция градирни №1 на Томской ГРЭС-2 | 2,29 | амортизация текущего периода |
| Создание базы данных производственных активов и фондов (Паспортизация) | -0,38 | амортизация текущего периода |

**Внесение изменений в инвестиционную программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| 20.11.2019 | Приказ ДТР ТО № 1-452 |
| 18.12.2019 | Приказ ДТР ТО № 1-686 |
| 19.11.2020 | Приказ ДТР ТО № 1-634/9(295) |